| Rasa Kopi Digital Studio Layanan Digital & Otomasi UMKM Cirebon, Jawa Barat · @rasakopidigital | LAMPIRAN DOKUMEN PROYEK No. LMP-RB-2025-001 Tanggal: 4 Mei 2025 |
| --- | --- |

LAPORAN SERAH TERIMA & RINGKASAN PROYEK

Sistem Reservasi Digital & Manajemen Operasional — Redbox Barbershop

01  |  INFORMASI PROYEK

| Klien | : | Bapak Gunawan Suwandi / Redbox Barbershop |
| --- | --- | --- |
| Developer | : | Adhit Nugraha, S.Kom — Rasa Kopi Digital Studio |
| Nama Sistem | : | Redbox — Digital Reservation & Ops Management |
| Paket | : | Standard Package (Rp 5.000.000,-) |
| Periode | : | April — Mei 2025 |
| Status Proyek | : | ✓ SELESAI & DISERAHTERIMAKAN |
| Versi Sistem | : | v1.0.0 (Production) |

02  |  PROGRES PENGERJAAN

| FASE | TAHAPAN | OUTPUT / DELIVERABLE |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Analisis & Perencanaan April Minggu 1 | Wawancara kebutuhan operasional, pemetaan alur reservasi, wireframe awal, tech stack & arsitektur sistem. |
| F-02 | Desain UI / UX April Minggu 2–3 | Desain halaman booking, dashboard admin, dan halaman konfirmasi. Branding dark/red/gold sesuai identitas Redbox. |
| F-03 | Pengembangan Frontend April t Minggu 4 — April Minggu 1 | Booking widget multi-step, pemilihan layanan, barberman, slot waktu, dan ringkasan real-time. |
| F-04 | Backend & Database April Minggu 2–3 | Sistem manajemen jadwal, database pelanggan & transaksi, API reservasi, manajemen antrian. |
| F-05 | Integrasi Payment & WA April Minggu 4 | Integrasi e-wallet (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, QRIS), pengiriman struk digital via WhatsApp otomatis. |
| F-06 | Testing & QA Mei Minggu 1 | Pengujian end-to-end, bug fixing, load testing, validasi alur pembayaran dan notifikasi. |
| F-07 | Deployment & Serah Terima Mei Minggu 2 | Deploy ke server produksi, pelatihan admin Redbox, dokumentasi teknis, serah terima sistem. |

✓ Semua fase telah diselesaikan 100% sesuai scope pekerjaan Paket Standard.

03  |  FITUR YANG DISERAHTERIMAKAN

Modul Booking & Reservasi Online

| 📅 Booking Online 24/7 Pelanggan dapat reservasi kapan saja via link/web tanpa perlu telepon. Multi-step wizard yang intuitif. | 💈 Pilih Layanan & Barberman Katalog layanan lengkap dengan harga, estimasi durasi, dan pilihan barberman yang tersedia. |
| --- | --- |
| 🕐 Slot Waktu Real-Time Tampilan jadwal kosong yang update otomatis. Mencegah double-booking secara sistem. | 📋 Ringkasan Booking Panel konfirmasi real-time sebelum submit: layanan, barberman, waktu, dan total biaya. |

Modul Pembayaran Digital

| 💳 E-Wallet QR CODE Statis Mendukung QRIS dalam satu alur pembayaran yang mulus. | 🧾 Struk Digital WhatsApp Konfirmasi booking & bukti pembayaran otomatis terkirim ke WhatsApp pelanggan secara instan. |
| --- | --- |
| 🔒 Validasi Pembayaran Verifikasi status pembayaran real-time sebelum booking dikonfirmasi ke sistem. | 📊 Rekap Transaksi Riwayat transaksi harian, mingguan, dan bulanan tersedia di dashboard admin. |

Modul Admin & Operasional

| 🖥️ Dashboard Admin Tampilan terpusat untuk melihat antrian, jadwal hari ini, dan status booking secara keseluruhan. | 👤 Manajemen Barberman Pengaturan jadwal, ketersediaan, dan spesialisasi masing-masing barberman. |
| --- | --- |
| 📢 Notifikasi Admin Alert WhatsApp otomatis ke admin/owner setiap ada booking masuk atau pembayaran berhasil. | 🔗 URL Pre-Selection Link booking dengan parameter layanan/barberman tertentu — cocok untuk promosi Instagram. |

04  |  GARANSI & DUKUNGAN TEKNIS

🛡️ GARANSI SUPPORT 6 BULAN Berlaku mulai: 6 Mei 2025 — Berakhir: 6 November 2025

Yang Termasuk dalam Garansi:

| 🐛 Bug Fixing Perbaikan error atau kerusakan sistem yang terjadi pada fitur yang sudah diserahterimakan, tanpa biaya tambahan. | 🔧 Maintenance Rutin Pemeriksaan kesehatan sistem, update keamanan minor, dan optimasi performa secara berkala. |
| --- | --- |
| 💬 Support via WhatsApp Konsultasi teknis dan laporan masalah dapat disampaikan langsung via WA pada jam kerja (08.00–17.00). | ⏱️ Response Time Laporan bug kritis: maks. 1×24 jam. Pertanyaan teknis: maks. 2×24 jam pada hari kerja. |

Yang TIDAK Termasuk dalam Garansi:

✗ Penambahan fitur baru di luar scope pekerjaan yang telah diserahterimakan. ✗ Perubahan desain, alur sistem, atau logika bisnis yang tidak ada dalam dokumen serah terima. ✗ Kerusakan akibat modifikasi pihak ketiga atau perubahan yang dilakukan sendiri oleh klien. ✗ Migrasi ke platform/server lain atas permintaan klien di luar kesepakatan awal.

* Pengembangan atau penambahan fitur baru dapat dilakukan melalui kesepakatan proyek terpisah.

🚀 NEXT PHASE Redbox Barbershop — Evolusi Digital Menuju Ekosistem Pelanggan Cerdas

05  |  GAMBARAN NEXT PHASE

Setelah sistem reservasi berjalan stabil, fase berikutnya adalah membangun ekosistem digital yang lebih dalam: mengenal pelanggan, mempersonalisasi pengalaman mereka, dan menjadikan Redbox sebagai barbershop yang "tahu" gaya tiap pelanggannya — didukung kecerdasan buatan.

06  |  FLAGSHIP: AI MEMBERSHIP SYSTEM

✂️ AI Style Reader — Kenali Gaya Tiap Pelanggan Secara Otomatis Sistem AI yang menganalisis bentuk wajah, tekstur rambut, dan riwayat gaya potong pelanggan untuk memberikan rekomendasi personal yang akurat — sebelum mereka bahkan duduk di kursi barberman.

Cara Kerja AI Style Reader:

| 1️⃣ | Pelanggan upload foto selfie atau menggunakan kamera langsung dari halaman booking. |
| --- | --- |
| 2️⃣ | AI menganalisis bentuk wajah (oval, bulat, segitiga, persegi, diamond) secara otomatis. |
| 3️⃣ | Sistem membaca riwayat gaya potong sebelumnya yang tersimpan di profil membership. |
| 4️⃣ | AI menghasilkan Top 3 Rekomendasi Gaya Rambut yang cocok, lengkap dengan gambar referensi. |
| 5️⃣ | Rekomendasi dikirim ke barberman sebelum sesi dimulai — barberman sudah siap dengan brief gaya. |
| 6️⃣ | Setelah selesai, hasil potongan difoto dan masuk ke Style History Timeline pelanggan. |

Fitur Lengkap AI Membership System:

👤 Profil Pelanggan Pintar Setiap pelanggan punya profil digital: nama, foto, bentuk wajah, preferensi barberman, gaya favorit, dan riwayat kunjungan lengkap. Profil ini diperbarui otomatis setiap kunjungan.

🪞 Style History Timeline Galeri visual progres gaya rambut pelanggan dari kunjungan pertama hingga terkini. Pelanggan bisa lihat evolusi gaya mereka — fitur ini jadi daya tarik emosional yang kuat untuk loyalitas.

⭐ Sistem Poin & Reward Otomatis Setiap kunjungan menghasilkan poin yang bisa ditukar diskon atau layanan gratis. Poin dihitung otomatis, saldo tampil di profil pelanggan, dan notifikasi reward terkirim via WhatsApp.

🎯 Rekomendasi Promo Personal (AI) AI menganalisis frekuensi kunjungan, layanan favorit, dan pola pembelian tiap pelanggan — lalu mengirim penawaran promo yang relevan secara personal, bukan broadcast massal.

📲 Barberman Brief Otomatis Sebelum sesi dimulai, barberman menerima ringkasan digital: nama pelanggan, gaya terakhir, rekomendasi AI hari ini, dan preferensi khusus. Tidak perlu tanya ulang dari nol.

📈 Analitik Tren Gaya (Owner Dashboard) Owner dapat melihat gaya potong apa yang paling populer per bulan, barberman mana yang paling banyak direquest, dan kapan peak hour — semua dalam satu dashboard yang mudah dibaca.

Estimasi Investasi Next Phase AI Membership System — Paket Lengkap Mulai dari Rp 2.000.000 — Rp 4.000.000 (tergantung scope akhir) * Estimasi awal. Proposal detail akan disiapkan setelah diskusi kebutuhan spesifik bersama Bapak Gunawan.

Dokumen ini adalah lampiran resmi proyek Redbox Barbershop — Rasa Kopi Digital Studio  |  6 Mei 2025

Adhit Nugraha, S.Kom  ·  Founder & Lead Developer  ·  Rasa Kopi Digital Studio